Комплексная система автоматизации AVARDA.ERP ™

Процессы жизненного цикла

ООО «АНСОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Москва 2017

В данном документе будут описаны процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла системы автоматизации AVARDA.ERP.

# Основные процессы жизненного цикла

### Заказ

Данный процесс определяет работы заказчика, то есть организации, которая приобретает систему AVARDA.ERP. Эти работы может выполнять сторонняя организация по Договору.

### Поставка

Процесс поставки включает в себя изучение требований заказчика к информационной системе, проведение презентаций возможностей системы AVARDA.ERP ключевым пользователям и руководству заказчика, подготовку коммерческого предложения, заключения договора, выделение проектной команды, проведение тестов производительности системы (опытная эксплуатация). Данные работы разнятся от заказчика к заказчику и поэтому не отражаются в данном документе.

Передача системы AVARDA.ERP заказчику осуществляется на материальном носителе (CD диск, FLASH носитель), на который записаны: дистрибутив, инструкция по установке и настройке и пользовательская документация системы AVARDA.ERP. Дистрибутив системы AVARDA.ERP включает те функциональные блоки, которые были согласованы с заказчиком (зафиксированы в договоре).   Например, заказчик может купить ядро системы AVARDA.ERP, но не приобретать «модуль скидок».

Комплект поставки включает согласованное количество ключей защиты Guardant (локальных и сетевых) согласно количеству купленных лицензий.

### Разработка

Изначально комплект поставки AVARDA.ERP включает в себя базовый функционал (так называемая базовая конфигурация), который не включает в себя функции, специфичные для данного заказчика.

Модификация системы AVARDA.ERP может осуществляться как по требованию заказчика, так и без такового (для обеспечения соответствия базовой конфигурации системы AVARDA.ERP требованиям законодательства и прочим правовым документам). В данном пункте рассматриваются модификации системы AVARDA.ERP инициированные заказчиком.

Организация процесса разработки программного обеспечения (апдейта) фиксируется в документе (чаще всего это «УСТАВ ПРОЕКТА»), который подписывается заказчиком и исполнителем. При этом данный процесс может отличаться от заказчика к заказчику, но чаще всего он выглядит таким образом:

- Заказчик формулирует свои требования и отправляет их в виде ТОЗ (форма «требование от заказчика») на электронную почту проекта;

- Исполнитель изучает присланный ТОЗ, и в зависимости от сложности задачи, принимает решение о необходимости разработки ТЗ (техническое задание);

  - Если необходимо разработать ТЗ, то исполнитель отправляет заказчику ЗВР (форма «заявка на выполнение работ»), в которой содержится плановая трудоемкость разработки ТЗ, а также плановая дата начала работы по заявке;

  - Если задача простая и нет необходимости разрабатывать ТЗ, то исполнитель отправляет заказчику ЗВР, в которой содержится плановая трудоемкость разработки ПО (программного обеспечения, апдейта);

- Получив ЗВР, заказчик может либо подтвердить необходимость выполнения работ (ТЗ или ПО), либо отказаться от выполнения работ (посчитав ее нецелесообразной);

- Исполнитель, получив подтвержденный заказчиком ЗВР, начинает работы в соответствии со сроками, отраженными в ЗВР:

  - Если в процессе работы выяснилось, что фактическая трудоемкость превышает плановую, то исполнитель отправляет заказчику ПИЗВР (форма «протокол изменения заявки на выполнение работ») в которой отражается изменение трудоемкости и/или сроков выполнения работы. Заказчик подтверждает ПИЗВР (и тогда работа продолжается) или отказывается подтверждать ПИЗВР (тогда работа приостанавливается);

  - Если выполняется разработка ТЗ, то исполнитель разрабатывает ТЗ и проводит его согласование внутри компании (с главным архитектором AVARDA.ERP и/или архитекторами соответствующих модулей);

  - Если выполняется разработка ПО, то исполнитель программирует необходимый режим и затем производит его тестирование согласно контрольным примерам, описанным в ТЗ;

- Выполнив задачу, исполнитель отправляет заказчику результаты работы (ТЗ или ПО с протоколом прохождения контрольных примеров) сопроводив письмо АПР (форма «акт передачи результата выполнения работ»);

- Заказчик в определенное регламентом время должен либо принять работы, либо аргументировано отказаться от приема работ;

- Исполнитель, получив от заказчика согласованный АПР, формирует и отправляет заказчику АСП (форма «акт сдачи»), который изменяет сальдо взаиморасчетов.

### Эксплуатация

Подготовка процесса эксплуатации жестко не регламентируется и чаще всего осуществляется по методике, которую ранее принял и утвердил заказчик. Исполнитель может провести аудит предложенного заказчиком процесса подготовки эксплуатации и внести в него изменения.

Эксплуатационные испытания проводятся силами заказчика, на оборудовании заказчика. Для моделирования нагрузки может использоваться «пул» пользователей выполняющих типичные наборы задач, так и специализированное программное обеспечение предоставляемое компанией Ansoft.

Обслуживание системы AVARDA.ERP в процессе эксплуатации и поддержка пользователей осуществляется либо сотрудниками заказчика (предварительно прошедшими обучение в компании Ansoft), либо сотрудниками компании Ansoft. Вариант обслуживания системы AVARDA.ERP в процессе эксплуатации выбирается в момент заключения договора и зависит от количества и квалификации сотрудников IT департамента заказчика.

### Сопровождение

В процессе сопровождения могут возникнуть задачи, связанные как с разработкой нового функционала (процесс «разработки» описан выше по тексту), так и с исправлениями ошибок системы (процесс описан в разделе «Решение проблем»).

Кроме того, в процессе сопровождения исполнитель передает заказчику актуальные версии инструкций по установке и настройке, и пользовательскую документацию (процесс описан в разделе «Документирование»).

# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ процессы жизненного цикла

### Документирование

Разработка инструкций по установке и настройке системы, пользовательской документации AVARDA.ERP осуществляется исполнителем по мере возникновения нового функционала в системе AVARDA.ERP.

Распространение подготовленной документации осуществляется среди заказчиков находящихся на абонентском обслуживании с применением технологий закрепленных в договоре (выгрузка на ftp сервер, отправка по e-mail).

Разработка должностных инструкций осуществляется заказчиком либо сторонняя организация по договору.

### Управление конфигурацией

Контроль конфигурации осуществляется автоматически в момент установки апдейтов при помощи программного кода реализованного в «установщике апдейтов AVARDA.ERP», таким образом, заказчик может правильно установить согласованные апдейты самостоятельно.

### Совместный анализ

Совместный анализ хода проекта (внедрение и эксплуатация системы AVARDA.ERP) осуществляется в рамках проектной команды с привлечением руководителей проекта со стороны исполнителя и заказчика.

Ключевые решения, связанные с проектом внедрения и эксплуатации системы AVARDA.ERP, принимаются на координационных комитетах, в которых принимают участие руководители компаний  (исполнителя и заказчика). Частота проведения координационных комитетов регламентируется «УСТАВОМ ПРОЕКТА».

### Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО

В процессе эксплуатации системы AVARDA.ERP могут возникнуть задачи связанные как с разработкой нового функционала (процесс «разработки» описан выше по тексту), так и с исправлениями ошибок системы.

Организационно процесс разработки ПО (апдейта) предназначенного для исправления ошибки не отличается от процесса «разработки», но при этом в ТОЗ фиксируется тип работы не «разработка функционала», а «исправление ошибки». При этом сотрудники исполнителя, получив такой ТОЗ, выполняют верификацию ошибки с целью удостовериться, что это именно ошибка и возникла она не по вине заказчика, а связана с системой AVARDA.ERP.

Если ошибка не подтверждена сотрудниками исполнителя, то об этом сообщается заказчику и работы, в противном случае – выполняется разработка ПО (апдейта, исправляющего ошибку) в соответствии с условиями договора на абонентское обслуживание.

### Совершенствование ПО

Процесс усовершенствования ПО организован аналогично процессам, описанным в разделе Разработка и Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО и отличается от разработки и исправления ошибки только «типом работы», указанным в документе ТОЗ («требование от заказчика»).

Инициатором процесса усовершенствования могут быть как заказчик, так и исполнитель. Процесс усовершенствования основывается на анализе архивных, оценочных и технических данных  с целью выявления сильных и слабых сторон выполняемых процессов.

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ процессы жизненного цикла

### Процесс управления

В процессе управления принимают участие, как исполнитель, так и заказчик (чаще всего администратором выступает руководитель проекта со стороны заказчика).

### Создание инфраструктуры

Созданием инфраструктуры занимается заказчик. Исполнитель может принять участие в формировании инфраструктуры в части предоставления минимальной и рекомендуемой конфигурации серверного оборудования используемого системой AVARDA.ERP.

### Обучение

Процесс обучения можно разделить на несколько видов: обучение разработчиков, обучение администраторов, обучение сотрудников отдела поддержки.

Обучение осуществляется по планам обучения («курсам») с использованием учебных материалов, разработанных в компании Ansoft. После прохождения курса обученный сотрудник получает соответствующий аттестат.

Обучение проходят все сотрудники исполнителя. Заказчик имеет возможность произвести обучение своих сотрудников в учебном центре Ansoft (либо устроить выездные семинары на территории заказчика, если число обучаемых велико и заказчик находится далеко от учебного центра Ansoft).

### Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки жизненного цикла ПО

Набор сотрудников, обладающих определенными обязанностями («ролями в проекте») по поддержанию жизненного цикла ПО определяется в УСТАВЕ ПРОЕКТА и зависит от размера организации (внедряющей систему AVARDA.ERP), количества ее обособленных/территориальных подразделений, а также от набора внедряемых/внедренных функциональных модулей/блоков системы AVARDA.ERP.